📚 Proje Başlangıç Belgesi: Uyarlanabilir Öğrenme Platformu

Ders: Yazılım Mühendisliği Temelleri

Hedef: Kişiselleştirilmiş ve Yapay Zeka Destekli Öğrenme Deneyimi

1. Proje Özeti ve Kapsamı

Bu proje, öğrencilerin öğrenme hızlarını ve performanslarını analiz ederek onlara en uygun içeriği sunan web tabanlı bir platformdur. Sistem, statik bir eğitim sitesinden farklı olarak, Scikit-learn kütüphanesi ile öğrenci verilerini işleyip kişiselleştirilmiş bir öğrenme yolu oluşturacaktır.

2. Teknik Teknoloji Yığını (Tech Stack)

A. Yazılım Dilleri ve Frameworkler

- Frontend (Arayüz): React.js & Tailwind CSS (Modern ve Responsive tasarım için).

- Backend (Sunucu): Node.js & Express.js (Veri trafiği ve API yönetimi).

- Veritabanı: MongoDB (Esnek NoSQL yapısı).

- Yapay Zeka (ML): gemini/grok APİ

B. Gerekli Programlar (Kurulum Listesi)

- Kod Editörü: Visual Studio Code ,Antigravity,cursor

- Çalışma Ortamı: Node.js (LTS Versiyonu) & Python 3.x.

- Veritabanı Yönetimi: MongoDB Atlas

- Versiyon Kontrol: Git & GitHub

- Test Araçları: Postman (API testleri için).

3. Modüler Yapı ve Teslim Edilecekler

- Kullanıcı Yönetimi: Kayıt, Giriş ve Profil sayfaları.

- İçerik Yönetimi (CMS): Eğitmenlerin ders ve test ekleyebileceği panel.

- Analitik Motoru: Öğrenci puanlarını ve sürelerini tutan sistem.

- Kişiselleştirme Katmanı: Düşük puanlı öğrenciye kolay, yüksek puanlıya zor içerik öneren ML modeli.

- Mobil Uyumluluk: Tüm cihazlarda (Telefon/Tablet) çalışan duyarlı arayüz.

4. 6 Haftalık Çalışma Planı (Yol Haritası)

| Hafta | Aşama | Temel Görevler |
| --- | --- | --- |
| 1. Hafta | Kurulum | Proje iskeletinin kurulması, MongoDB bağlantısı, Kayıt ekranı. |
| 2. Hafta | Veri & İçerik | Ders listeleme ve içerik görüntüleme sisteminin kodlanması. |
| 3. Hafta | ML Modeli | Scikit-learn ile temel analiz modelinin (Decision Tree) yazılması. |
| 4. Hafta | Entegrasyon | Node.js ve Python'un birbirine bağlanması (Kişiselleştirme). |
| 5. Hafta | Arayüz & UI | Tasarımın iyileştirilmesi ve Mobil uyum kontrolleri. |
| 6. Hafta | Test & Sunum | Hataların ayıklanması ve proje dokümantasyonunun hazırlanması. |

5. Grup İçi Rol Dağılımı Önerisi

- Frontend Geliştirici: React sayfalarının ve CSS tasarımlarının yapılması.

- Backend Geliştirici: API uç noktaları, Veritabanı şeması ve Güvenlik.

- ML & Veri Sorumlusu: Python modelinin eğitilmesi ve veri analitiği.